|  | MĚSTO ŽELEZNICE |
| --- | --- |

| Váš dopis značky/ze dne | naše značka 280/2017 |  | v Železnici dne 23.3. 2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Věc: poskytnutí informace  - investiční plány města 2017-2020 – stavební projekty

Na základě Vaší žádosti Vám zasílám seznam stavebních projektů plánovaných městem Železnice v roce 2017 :

Veřejně osvětlení-  obměna a rozšíření , předběžný rozpočet 1,6 mil. vč. DPH Kč, termín VŘ – duben 2017, započetí projektu květen 2017, VO Těšín  již vybrán dodavatel

Obnova vnějšího pláště čp. 204, nemovitá kulturní památka - cca 4  mil Kč s DPH, VŘ se připravuje březen,  duben 2017, realizace r. 2017 a  2018, projekt ing. Kudrnovský

Kanalizace, vodovod  Těšín, kanalizace Tyršova, Na Výsluní  – vybrán dodavatel na základě VŘ , obě akce celkem cca 12,8 mil. Kč vč. DPH, projekt Mutliaqua

Cyklostezka Železnice – Valdice – dokončuje se  PD k územnímu řízení, předpokládané náklady cca 8 mil. Kč vč. DPH, projekt Projektservis

Příprava a zasiťování pozemků pro výstavbu rodinných domů ul Hřbitovní – zpracovává se  PD, VŘ podzim 2017, předpokládaný rozpočet cca 2 mil Kč.

Roky 2018 - 2020

Revitalizace náměstí – není zpracovaná  PD

Příprava a zasiťování pozemků pro výstavbu rodinných domů – pozemky po motelu – není zpracovaná PD

Přestavba domu čp. 4  - není zpracovaná  PD

Opravy místních komunikaci a chodníků -není zpracovaná  PD

Ing. Dana Kracíková

starostka